Planning discuté :

* 17 octobre => à distance ???
  + Présentation TDR « que fait le robot »
  + Formation design control
* **7 novembre prévu (fail 7 novembre)**
  + Présentation package design control
  + Planning
  + Budget
* Paiement de la première tranche de 5k€
* Lancement du design de R1 : 8 novembre
  + Conception mécanique
  + Conception électrique / électronique / câblage
  + Conception software
  + Achat du matériel
  + Intégrer méca, elec et software pour faire marcher R1
  + **Fin avant le 13 février (prévu, fail 27 février)**
* Paiement de la deuxième tranche : 3k€
* Lancement du design de R2 :
  + Conception mécanique
  + Conception électrique / électronique / câblage
  + Conception software
  + Achat du matériel
  + Intégrer méca, elec et software pour faire marcher R1
  + **Fin avant le 10 avril (prévu, fail 24 avril)**
* Paiement de la troisième tranche : 2k€
* Lancement du design R3
  + Robustesse méca
  + Robustesse elec
  + Améliorations logicielles
  + Fin à la coupe !